Załączniki nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO

Podstawa prawna postępowania: art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej *ustawą*, oraz: Regulamin procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 00 euro ( Zarządzenie Nr 120/14 Wójta Gminy Chodów z dnia 26 maja 2014 r.)

Tytuł postepowania:

***Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chodów w latach 2019-2020.***

Zatwierdził:

Wójt Gminy Chodów

Marek Kowalewski

Chodów, dnia 3 marca 2020 r.

**Zamawiający**:

Gmina Chodów

Chodów 18

62-652 Chodów

tel.: 63 27 37 220

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Chodów. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje dwa warianty prac:

1. demontażu azbestu i wyrobów zawierających azbest z posadowionych budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Chodów, pakowanie, załadunek na środek transportu, transport oraz przekazanie w/w odpadów na składowisko przeznaczone do ich utylizacji oraz sporządzenie karty odpadu.

2. pakowanie, załadunek na środek transportu, transport oraz przekazanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych samodzielnie przez właściciela odpadów następnie przekazanie na składowisko przeznaczone do ich utylizacji oraz sporządzenie karty odpadu.

Zamawiający zastrzega, iż płyty azbestowe bądź wyroby zawierające azbest mogą być połamane oraz składowane bezpośrednio na ziemi bez jakiegokolwiek zabezpieczenia.

Planowana ilość azbestu i wyrobów zawierających azbest, przekazana do utylizacji wynosi 100,00 Mg, w tym:

- 30 Mg demontażu azbestu i wyrobów zawierających azbest, pakowanie, załadunek na środek transportu, transport oraz przekazanie w/w odpadów na składowisko przeznaczone do ich utylizacji,

- 70 Mg pakowanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, załadunek na środek transportu, transport oraz przekazanie w/w odpadów na składowisko przeznaczone do ich utylizacji

Zamawiający zastrzega, że ze względu na charakter usługi, wielkość w/w Mg może ulec zmianie.

**Do obowiązków Wykonawcy należy**:

● przestrzeganie przepisów BHP i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, ponosi Wykonawca,

 ● zabezpieczenie i oznakowanie terenu w czasie wykonywania usługi,

● utrzymywanie porządku na stanowiskach roboczych oraz na terenie wykonywania usługi,

● składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i usuwanie zbędnych materiałów,

● uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach celem omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy,

● Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu zamówienia osobom trzecim.

● Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i na warunkach ustalonych w umowie,

● wykaz nieruchomości, z których należy zdemontować, odebrać i unieszkodliwić na przystosowanym składowisku odpadów, będzie przekazany Wykonawcy w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca po otrzymaniu niniejszego wykazu zobowiązany będzie w ciągu 14 dni zdemontować i usunąć odpady ze wskazanych posesji informując o terminie odbioru właściciela posesji i Zamawiającego,

● wykaz nieruchomości, z których należy odebrać i unieszkodliwić na przystosowanym składowisku odpadów, będzie przekazany Wykonawcy w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca po otrzymaniu niniejszego wykazu zobowiązany będzie w ciągu 14 dni usunąć odpady ze wskazanych posesji informując o terminie odbioru właściciela posesji i Zamawiającego,

● azbest i wyroby zawierające azbest zdemontowane przez Wykonawcę prac, Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru i ich unieszkodliwienia,

Usługa ta będzie obejmowała: demontaż, pakowanie, uporządkowanie terenu i oczyszczenie z pyłu azbestowego, załadunek, transport na składowisko, rozładunek i zdeponowanie na przystosowanym składowisku odpadów wraz z kosztami unieszkodliwienia,

● azbest i wyroby zawierające azbest zdemontowane przez właścicieli, Wykonawca zobowiązany będzie do ich odbioru i unieszkodliwienia,

Usługa ta będzie obejmowała: pakowanie, uporządkowanie terenu i oczyszczenie z pyłu azbestowego, załadunek, transport na składowisko, rozładunek i zdeponowanie na przystosowanym składowisku odpadów wraz z kosztami unieszkodliwienia,

● Wykonawca zobowiązany jest do ważenia odbieranych odpadów azbestowych z każdej posesji,

● Ważenie odbieranych odpadów ma odbywać się w obecności właściciela posesji. Przy ważeniu może uczestniczyć przedstawiciel Zamawiającego,

● Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu własnych urządzeń. Z czynności tej sporządza protokół, który będzie zawierał następujące informacje: imię i nazwisko osoby, od której odbierane są odpady, wskazanie miejsca odbioru, datę odbioru, ilość odebranych odpadów tj. powierzchnia w m2 i waga w tonach. W przypadku płyt połamanych w protokole wpisuje się wagę w tonach,

Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia trzech egzemplarzy w/w protokołów: 1 egz. dla właściciela odpadów, 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy,

● Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód unieszkodliwienia odpadów tj. kartę przekazania odpadów na składowisko wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 819),

● Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego wykonania prac oraz oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004r., nr 71, poz. 649),

**Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z:**

1) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),

2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.),

3) rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia z 2004 roku w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649),

4) rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., Nr 216 poz. 1824),

5) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 819),

6) Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chodów na lata 2016-2032, zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/127/16 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 listopada 2016 r.,

7) Realizacja zamówienia jest współfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, na załączonym formularzu ofertowym (sporządzona wg załącznika nr 2 do ZO).

2. Oferta ma być podpisana przez osoby uprawione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią.

3. Oferta ma obejmować całość zamówienia.