Chodów, dnia 28 lipca 2017 r.

ZO.4.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 4.2017

- ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chodów

62-652 Chodów 18

NIP 666 21 02 24 41

Tel.fax. 63 2737220

Email: gminachodow@poczta.neostrada.pl

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U z 2017 r. poz. 106)  i stosowania „zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020” w związku z art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej kwocie określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 20 tyś zł netto Gmina Chodów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

pełnienie kompleksowe usługi funkcji  inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji  pn.

1)	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dzierzbice;

2)	Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej w m. Chodów wraz z przykanalikami poprzez budowę nowej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Chodów (etap I);

3)	Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej w m. Chodów wraz z przyłączami poprzez budowę nowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chodów (etap II);

współfinansowanego ze środków w ramach operacji typu „gospodarka wodno –ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

II. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia  jest nadzór nad prawidłowym wykonaniem dokumentacji techniczno – budowlanej zgodnie z opracowanym Programem Funkcjonalno Użytkowym oraz  nadzór inwestorski, całego procesu inwestycyjnego dla zadania przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dzierzbice oraz nadzór zamówienia zgodnie w wykonaną dokumentacją techniczno – budowlaną dla zadań ,,Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej w m. Chodów wraz z przykanalikami poprzez budowę nowej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Chodów (etap I), Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej w m. Chodów wraz z przyłączami poprzez budowę nowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chodów (etap II);”

- Rodzaj zamówienia – usługi

3. Kod CPV: 7152000-9 – usługi nadzoru budowlanego

4. Zakres realizacji przedmiotu

Wykonawca w ramach oferowanej usługi zapewni:

- nadzór nad prawidłowym wykonaniem dokumentacji techniczno – budowlanej dla przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Dzierzbice oraz wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz nadzór na prawidłowym wykonaniem prac  zgodnie z opracowaną dokumentacją dla ,,kanalizacji w m. Chodów etap I i wodociągu w Chodowie etap II”. – link do dokumentacji i zakresu robót http://chodow.bip.net.pl/?a=1039

- całościowy nadzór inwestorski w branży wod – kan, architektoniczno-budowlanej i elektrycznej oraz pokrewnych o ile będą konieczne i będą wynikać z dokumentacji,

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie m.in.:

- zatwierdzenie kompletnej dokumentacji techniczno – budowlanej opracowanej przez wykonawcę robót oraz nadzorowanie prac zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją,

- nadzór należy realizować przedmiot umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością;

- protokolarnie przekazać teren budowy Wykonawcy robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- na bieżąco kontrolować zgodność prowadzonych robót z dokumentacją projektową i harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę robót i zatwierdzonym przez Zamawiającego;

- dokonywać wizytacji na terenie budowy z częstotliwością co najmniej 2 razy w tygodniu oraz udzielać na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót;

- przybyć na teren budowy na każde wezwanie Zamawiającego bądź Wykonawcy robót budowlanych, niezależnie od ilości odbytych wizytacji;

- kontrolować prawidłowość prowadzenia Dzienników budowy i przebiegu robót budowlanych oraz dokonywać właściwych wpisów w Dziennikach budowy ze swojej strony;

- potwierdzać faktycznie wykonane roboty oraz usunięcie wad, a także na żądanie inwestora, kontrolować rozliczenia budowy;

- przeprowadzić odbiór częściowy i końcowy robót (z udziałem Zamawiającego), uzgodnić z Zamawiającym treść protokołów i przekazać Zamawiającemu protokoły odbioru robót oraz sprawdzony przez siebie komplet dokumentacji powykonawczej. W przypadku wystąpienia wad i usterek, które nie uniemożliwiają użytkowania obiektu, nadzorowanie ich usunięcia;

- kwalifikować zasadność wykonania robót zamiennych lub ewentualnych zamówień dodatkowych i kalkulacji przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych na ewentualne roboty dodatkowe bądź zamienne;

- zatwierdzać protokoły konieczności;

- corocznie uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych przez okres min. 6 lat od momentu odbioru końcowego robót.

- przygotować wspólnie z zmawiającym wszystkie dokumenty niezbędne do rozliczenia inwestycji z PROW oraz zgodnie z wytycznymi PROW

Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty w celu zgłoszenia  rozpoczęcia robót budowlanych i możliwości dokonywania wpisów do  dziennika budowy, w tym przynależność do Izby Inżynierów i  Budownictwa i stosowne uprawnienia.

III. TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA

do dnia 30.10.2017 r. – etap I

do dnia 30.06.2018 r. – etap II

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca składając ofertę, oświadcza, że:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się spełnieniem następujących warunków:

a) posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia, inspektorów w branży wod – kan, architektoniczno – budowlanej oraz elektrycznej  w tym posiadający uprawnienia do projektowania i nadzorowania w w/w branżach. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 oraz wykazu osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zapytania.

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu złożenia ofert w niniejszym postępowaniu wykonał z należytą starannością co najmniej dwie usługi obejmujące swym zakresem sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – przebudowy/budowy SUW za kwotę min. 25.000 zł. brutto oraz sieci kanalizacyjnej lub wodnej ,  za kwotę min. 8.000 zł. brutto. Wykonawca którego oferta okaże się najkorzystniejsza  celem wykazania spełniania warunku jest zobowiązany przedstawić wykaz usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania oraz poświadczenia ( np. referencje) należytego wykonania każdej z wykazanych usług.
c) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

V. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z

REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA :   - PLN

- Wszystkie płatności odbędą się bezgotówkowo i będą płatne po odbiorze bezusterkowym części inwestycji:

- 30% kwoty brutto za I etap

- 70% kwoty brutto za II etap

- Termin płatności na fakturze lub rachunku  od 7 do 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego , zgodnie z opisaną poniżej punktacją za termin płatności

- Forma wynagrodzenia  - wynagrodzenie prowizyjne wyrażone w % (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) od wartości inwestycji SUW Dzierzbice tj. sumy: 1.891.254,15 zł, z podaniem również wyliczenia wynagrodzenia w zł. Z uwagi na fakt iż na dzień ogłoszenia zapytania zamawiający nie ma wybranego wykonawcy kanalizacji Chodów oraz wodociągu Chodów nie podano kwoty inwestycji.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

a) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

b) Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem 
i nazwiskiem lub pieczęcią imienną wraz z pełnym adresem i poczta email.

c) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

d) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę uwzględniająca wszystkie koszty. Koszt jest niezmienny.

e) Oferty cząstkowe i wariantowe nie będą rozpatrywane.

f) Przy podpisywaniu umowy wykonawca poda inne niezbędne dane które będę potrzebne, 
np.  dokumenty opisane powyżej w celu zgłoszenia innym instytucjom.

g) Przewiduje się zawarcia standardowej umowy zlecenia zawierającej elementy z zapytania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.

h) zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta będzie budzić wątpliwości co do wyliczenia rażąco niskiej ceny o przestawienie kalkulacji wyliczenia. W przypadku braku lub niewystarczającego udokumentowania takie oferty będą odrzucane.

i) w przypadku osób prowadzących działalność jednoosobową należy przedstawić dodatkowo oświadczenie.

j) Wykonawca (inspektor) nie może w żaden sposób powiązany z Głównym wykonawcą lub podwykonawcami robót,  w przypadku stwierdzenia takiego faktu nastąpi rozwiązani umowa z winy wykonawcy.

###### VII. WYMAGANE  DOKUMENTY

a)  Wypełniony  formularz cenowy  stanowiący  załącznik nr 1, 2, 3, 4.

b) oświadczenie Wykonawcy, że posiada  doświadczenia oraz posiada odpowiednie zaplecze techniczne umożliwiające zrealizowanie usługi.

c) Oświadczenie o  posiadaniu odpowiedniej wiedzy technicznej oraz uprawnień.

d) Oferta złożona przez Wykonawcę jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestników postępowania.

e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty.

f) Wykonawca może złożyć tylko jedną  ofertę.

g) Wykonawca składa ofertę w języku polskim.

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI :

Pan Artur Głowacz – tel./fax. 63 2737220 w. 18 e- mail: inwestycje@chodow.lh.pl

Dopuszcza się, że Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną na

IX. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 14.08.2017 r., do godz. 10.00, z dopiskiem ,,inspektor nadzoru – SUW Dzierzbice, kanalizacja Chodów, wodociąg Chodów” w formie pisemnej, dostarczonej osobiście lub wysłanej na adres

Gmina Chodów, 62-652 Chodów 18, ( sekretariat)

Oferta musi być złożona w zamkniętym opakowaniu i oznaczona jak powyżej.

X. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone ze względów

formalnych.

2. O wyborze oferty będzie decydować:

a)  cena prowizyjna określona w % od wartości inwestycji i wyliczona kwotowo (brutto) 
- 80%

b) doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji, min. 2 razy osobno przebudowa/budowa SUW i kanalizację/ wodociąg w przeciągu ostatnich 5 lat,  - 10%  (dołączyć do oferty tylko informację lub inny dokument mówiący o miejscu i terminie wygnaniu prac)

c) termin płatności faktury: 7 dni – 0 pkt; 14 dni - 3 pkt; 21 dni - 6 pkt; 30 dni - 10 pkt.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia.

- Cena jest stała przez okres realizacji zamówienia i nie podlega żadnym negocjacjom lub zmianom.

Wyklucza się Wykonawców pozostających z firmą Zakład Produkcyjno – Usługowy ,,Markostal” Marek Tyniec; ul. Powstania Styczniowego 21; 99-300 Kutno , w stosunku osobowym oraz kapitałowym i:

- nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- nie pozostaję z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności;

- Ponadto wyklucz się wykonawców, którzy zostali prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

XI. KRYTERIA ODRZUCENIA OFERTY

- Niezgodna z warunkami oferty w tym braku doświadczenia i uprawnień oraz brak podania kwoty.

- Nie zgodzenie się na warunki oferty w tym warunki umowy.

XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2.  Termin związania z oferta 30 dni.

XIII. FINANSOWANIE

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu

pn. „1)	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dzierzbice;

2)	Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej w m. Chodów wraz z przykanalikami poprzez budowę nowej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Chodów (etap I);

3)	Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej w m. Chodów wraz z przyłączami poprzez budowę nowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chodów (etap II);

współfinansowanego ze środków w ramach operacji typu typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanego przez Gminę Chodów.

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług,

4. Załącznik nr 4 – Wykaz  osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia.

ZO.4.2017									Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

| Imię i Nazwisko/Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: |  |
| NIP/REGON |  |
| Nr telefonu: |  |
| Adres e-mail: |  |

Nawiązując do zapytania ofertowego nr  ZO.4.2017 z dnia 28.07.2017 r.

na wykonanie kompleksowej usługi dotyczącej pełnienia funkcji  inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.

1)	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dzierzbice;

2)	Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej w m. Chodów wraz z przykanalikami poprzez budowę nowej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Chodów (etap I);

3)	Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej w m. Chodów wraz z przyłączami poprzez budowę nowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chodów (etap II);

współfinansowanego ze środków w ramach operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanego przez Gminę Chodów

oferuję realizację zamówienia za:

- Ceną brutto: ………………………... zł (słownie: .....................................................) co stanowi …….. % wartości inwestycji.

- Doświadczenie przy nadzorowaniu inwestycji: TAK/NIE

- Termin płatności: ……… dni

Oświadczenia

- Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z warunkami zamówienia, uzyskałem(-am) niezbędne informacje do przygotowania oferty i przyjmuję warunki zapytania  bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że uważam się związany(a) ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty.

- W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się prawidłowo  pełnić powierzone mi obowiązki.

- Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia oraz posiadam odpowiedni potencjał techniczny

- Oświadczam, że jestem w sytuacji finansowo - ekonomicznej zdolnej do wykonania  przedmiotu zamówienia i nie otwarto w stosunku do naszej firmy likwidacji czy upadłości.

........................…...............………………………………………….………

(data i czytelny podpis i pieczęć )